**Sprint 1**

Duração: 4 semanas

início: 03/02/2020

fim: 28/02/2020

Escopo

- Definição ideia

- Definição de escopo inicial

- Definição dos objetivos gerais

- Prototipação da solução proposta

**Sprint 2**

Duração: 4 semanas

início: 02/03/2020

fim: 31/03/2020

Escopo

Documentação

- Definição do problema do projeto

- Definição da justificativa e motivação do trabalho

- Definição dos objetivos gerais específicos do projeto.

- Definição dos procedimentos metodológicos do trabalho

- Definição da estrutura do artigo

- Construção da revisão bibliográfica

- Levantamento de requisitos

- Reuniões com as partes interessadas e profissionais da área

- Validação da ideia com os profissionais e partes interessadas

Desenvolvimento

- Criação e configuração de estrutura do App

- Criação e configuração da estrutura Back-End

- RF-001 - Cadastrar usuário

- RF-002 - Realizar Autenticação

- RF-003 - Recuperação de senha

**Sprint 3**

Duração: 4 semanas

início: 06/04/2020

fim: 30/04/2020

Escopo

Documentação

- Criação do TAP

- Criação do EAP

- Documentação dos Requisitos

- Criação do BPMN

- Criação do diagrama de classe UML

- Criação 5W1H

- Criação do Caso de Uso

- Correção e melhoria do artigo

Desenvolvimento

- RF-018 - Disponibilizar página de perfil / editar perfil

- RF-019 - Alterar senha

- RF-020 - Logout

**Sprint 4**

Duração: 4 semanas

início: 04/05/2020

fim: 29/05/2020

Escopo

Documentação

- Correções e melhoria dos itens do backlog anterior

- Criação e aplicação de questionários para o público-alvo

- Aplicação da técnica de qualidade de engenharia de software no projeto

Desenvolvimento

- RF 004 ​– Cadastrar Prateleira

- RF 005 ​– Inserir participantes no cadastro de Prateleira

- RF 006 ​– Disponibilizar função para filtro de participantes da Prateleira

- RF 007 ​– Disponibilizar listagem de Prateleiras

- RF 008 ​– Disponibilizar função para filtro de Prateleiras

- RF 009 ​– Editar informações de uma Prateleira

- RF 010 ​– Editar/remover participantes da Prateleira

**Sprint 5**

Duração: 4 semanas

início: 01/06/2020

fim: 26/05/2020

Escopo

Documentação

- Reorganização e estruturação dos processos em módulos

- Reorganização e estruturação dos itens de Engenharia de Software em módulos

- Desenvolvimento, correção e melhoria do artigo.

Desenvolvimento

- RF 011 ​– CRUD de Categoria

- RF 012 ​– Disponibilizar função para filtro de categorias

**Sprint 6**

Duração: 4 semanas

início: 29/06/2020

fim: 24/07/2020

Escopo

Documentação

- Reorganização e estruturação dos processos em módulos

- Reorganização e estruturação dos itens de Engenharia de Software em módulos

- Desenvolvimento, correção e melhoria do artigo.

Desenvolvimento

- RF 013 ​– CRUD de Medicamentos

- RF 014 ​– Disponibilizar função para filtro de medicamentos

**Sprint 7**

Duração: 4 semanas

início: 27/07/2020

fim: 21/08/2020

- Reorganização e estruturação dos processos em módulos

- Reorganização e estruturação dos itens de Engenharia de Software em módulos

- Desenvolvimento, correção e melhorias do artigo.

- Criação do Diagrama do Banco de Dados

- Criação da Matriz de Rastreabilidade